湖北省建设工程委托监理合同

（示范文本）

（草稿版）

合同编号：

湖北省住房和城乡建设厅（制定）

湖北省建设工程监理协会（起草）

二零二六年一月

说  明

为了指导湖北省建设工程监理发承包人的签约行为，维护发承包人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规、国家标准，参照国家《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），结合我省实际，制定了《湖北省建设工程委托监理合同（示范文本）2026版》（以下简称《示范文本》），现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由协议书、通用条件和专用条件三部分组成。

（一）协议书

《示范文本》合同协议书共计10条，主要包括：工程概况、词语限定、组成本合同的文件、监理与相关服务范围、监理与相关服务依据、总监理工程师、签约酬金、期限、双方承诺、合同订立等重要内容，集中约定了合同当事人各项基本权利和义务。

（二）通用条件

通用条件是根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，就工程监理的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定，在使用本《示范文本》时，原则上对通用条件应不加修改地引用。

通用条件共计 8条，具体条款分别为：定义与解释、监理人的义务、发包人的义务、违约责任、支付、合同生效、变更、暂停、解除与终止、争议解决、其他。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程监理的特殊需要。

（三）专用条件

专用条件是对通用条件的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条件进行修改补充。在使用专用条件时，应注意以下事项：

1.专用条件的编号应与相应的通用条件的编号一致；

2.可以通过对专用条件的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用条件；

3.在专用条件中有横线处的地方，可针对相应的通用条件进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于湖北省行政区域内各级住房城乡建设主管部门监管范围使用财政资金的房屋建筑和市政基础设施工程的监理承发包活动,发承包人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，约定双方具体的权利义务，并按照法律法规规定和合同约定享有权利，履行义务，承担责任。

双方当事人应当结合具体情况选定合同文本的选择性条款。“□”后为待选内容，以划“√”方式选定；划线处应当以文字形式填写完整，对于实际情况未发生或未作约定的，请在划线处打“/”，以示删除或不适用。

《示范文本》内容与相关法律法规规章和规范性文件不一致的，以相关法律法规规章和规范性文件规定为准。

湖北省建设工程委托监理合同

发包人：

统一社会信用代码：

法定代表人：

住所：

邮政编码：

开户银行：

账号：

联系人：                 电话：                    传真：

电子邮箱：

监理人：

统一社会信用代码：

法定代表人：

资质证书名称：                     资质证书编号：

住所：

总监理工程师姓名：                 身份证号码：

总监理工程师注册证书编号：

邮政编码：

开户银行：

账号：

联系人：                 电话：               传真：

电子邮箱：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 协议书

- 工程概况

- 工程名称：

- 工程地点：

- 工程规模：

- 工程概算（估算）投资额或建筑安装工程费：
       □ 工程估算投资额：                          万元（大写）
       □ 工程概算投资额：                          万元（大写）
       □ 建筑安装工程费：                          万元（大写）

- 资金来源：

- 建设工期或周期：     天
      （自      年      月      日至      年      月      日）

- 词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 组成本合同的文件

- 本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充协议和修正文件（含工程洽商记录、会议纪要、变更、现场签证等）；

- 协议书；

- 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

- 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

- 专用条件；

- 通用条件；

- 附录（含相关服务范围、人员设备配置、廉政与安全生产协议等）；

- 湖北省建设工程监理与相关服务收费参考标准及相关政策文件。

上述文件互为补充和解释，同一类内容文件以最新签署的为准；文件之间如有矛盾或歧义，按本合同约定的解释顺序进行解释。

- 监理与相关服务范围

- 监理与相关服务的工程范围：

- 监理与相关服务内容：

2.1监理内容：

2.1.1监理人根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同约定，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行法定的及合同约定的建设工程安全生产管理职责。

具体监理内容包括：

（1）编制监理规划及监理实施细则。参加由发包人主持的图纸会审和设计交底会议、工地会议。主持监理例会，主持或参加专题会议。

（2）审查施工组织设计。审查施工进度计划。签发开工令、工程暂停令和复工令。检查施工承包人安全生产管理制度及组织机构和人员资格、人员配备情况、试验室情况。审核施工分包人资质条件。

（3）检查施工承包人工程质量。审查材料、构配件、设备质量证明文件，并按规定对工程材料进行抽检。审查新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及验收标准。查验施工测量放线成果。发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报发包人。验收隐蔽工程、分部分项工程。

（4）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报发包人审核、批准。审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项。审查施工承包人提交的竣工结算申请并报发包人。

（5）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；编制、整理工程监理归档文件并报发包人。

（6）根据法律、法规、规范、规程及合同约定的其他委托事项。

2.1.2在缺陷责任期内定期回访，调查和确认缺陷原因及责任，检查缺陷修复质量。

2.1.3其他内容：

2.2相关服务内容：

□ 勘察阶段：

□ 设计阶段：

□ 工程保修期阶段：

- 监理与相关服务依据

- 监理依据：

（1）适用的法律、法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计文件及其他有关文件；

（4）发包人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同；

（5）监理技术标准和要求（附件2）；

（6）国家及本市监理服务规范、规程。

双方可根据工程的行业特点，补充约定具体监理依据：

- 相关服务依据：

- 总监理工程师

总监理工程师姓名：

身份证号码：

注册号：

执业印章编号：

- 签约酬金

签约酬金（大写）：           元（¥           元），

其中税金（大写）：           元（¥            元）。

包括：

- 监理酬金：           元；

- 相关服务酬金：           元；
     （1）勘察阶段服务酬金：           元；
     （2）设计阶段服务酬金：           元；
     （3）保修阶段服务酬金：           元；
     （4）其他相关服务酬金：           元。

- 创优奖励金额（约定条款）：            元（按本合同专用条件约定执行）。

酬金明细详见附录《监理与相关服务报价清单》。

- 期限

- 施工阶段监理期限：自    年  月  日起，至    年  月  日止；

- 缺陷责任期服务期限：自工程通过竣工验收之日起     个月；

- 相关服务期限：
     （1）勘察阶段服务期限自    年  月  日起，至    年  月  日止；
     （2）设计阶段服务期限自    年  月  日起，至    年  月  日止；
     （3）其他相关服务期限自    年  月  日起，至    年  月  日止。

- 双方承诺

- 监理人向发包人承诺，按照本合同约定及法律法规、工程建设标准、勘察设计文件，独立、公正、科学地提供监理与相关服务，履行建设工程安全生产管理法定职责；

- 发包人向监理人承诺，按照本合同约定授予监理人必要权力，派遣相应人员，提供房屋、资料、设备，保障监理人依法履职，并按约定及时足额支付酬金。

- 合同订立

- 订立时间：    年  月  日

- 订立地点：

- 本合同一式    份，具有同等法律效力，发包人执    份，监理人执    份，报工程所在地住房城乡建设主管部门备案    份。

发包人（盖章）：法定代表人或其授权代理人（签字）：

监理人（盖章）：法定代表人或其授权代理人（签字）：

- 通用条件

- 定义与解释

- 定义

除根据上下文另有意义外，本合同下列名词和用语具有如下含义：

1.1.1 “工程”：指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程；

1.1.2 “发包人”：指委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人；

1.1.3 “监理人”：指提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人；

1.1.4 “承包人”：指在工程范围内与发包人签订勘察、设计、施工等合同的当事人，及其合法的继承人；

1.1.5 “监理”：指监理人受发包人委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动；

1.1.6 “相关服务”：指监理人按合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动；

1.1.7 “正常工作”：指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人工作；

1.1.8 “附加工作”：指本合同约定的正常工作以外的监理人工作；

1.1.9 “项目监理机构”：指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构；

1.1.10 “实名制管理平台”：指湖北省 “楚智建” 建筑市场监督与诚信一体化平台及工程建设领域实名制管理系统；

1.1.11 “酬金”：指监理人履行合同义务，发包人按约定给付的金额，包括监理酬金、相关服务酬金、附加工作酬金、奖励金额及补偿费用等；

1.1.12 “不可抗力”：指发包人和监理人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争及大规模疫情等。

- 解释

1.2.1 本合同使用中文书写、解释和说明，如约定使用两种及以上语言文字，以中文为准；

1.2.2 合同文件解释顺序按本合同协议书第三条约定执行。

- 监理人的义务

- 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围：施工准备期、施工期、竣工结算期、缺陷责任期全过程监理服务，具体范围在专用条件中约定；

2.1.2 监理工作内容：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报发包人；根据规定和工作需要编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，参加发包人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加发包人主持的第一次工地会议，主持监理例会，根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格，核查专职安全生产管理人员配备情况；

（6）按湖北省用工实名制管理规定，监督施工承包人落实从业人员信息登记、考勤与工资支付管理，对未按规定落实的发出监理通知单，逾期未整改的报发包人和工程属地住房城乡建设主管部门；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查进度计划调整情况；

（8）检查施工承包人的试验室，审核施工分包人资质条件，查验施工测量放线成果；

（9）审查工程开工条件，对符合条件的签发开工令；

（10）审查工程材料、构配件、设备质量证明文件，按规定采取平行检验或见证取样方式抽检；

（11）审核工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，报发包人审核批准；

（12）巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全事故隐患的，要求施工承包人整改并报发包人；情况严重的，经发包人同意签发工程暂停令，整改合格后签发复工令；

（13）审查采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及验收标准，验收隐蔽工程、分部分项工程；

（14）审查工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（15）审查竣工验收申请，编写工程质量评估报告，参加工程竣工验收并签署意见；

（16）审查竣工结算申请并报发包人，编制、整理工程监理归档文件并报发包人；

（17）缺陷责任期内定期回访，调查确认缺陷原因及责任，检查缺陷修复质量；

（18）法律法规、标准规范及本合同约定的其他工作。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录 A 中约定。

- 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据：

（1）适用的法律、行政法规、部门规章及湖北省地方性法规、规范性文件；

（2）与工程有关的国家标准、行业标准、地方标准；

（3）工程设计文件及其他有关文件；

（4）本合同及发包人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同；

（5）《湖北省建设工程监理与相关服务收费参考标准（试行）》《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）等；

（6）双方补充约定的其他依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

- 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备，主要人员应具备相应资格条件；专业工程类别等级为一级的项目宜设置专职总监理工程师；

2.3.2 合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，纳入建筑工人实名制管理，按要求通过 “实名制管理平台” 考勤打卡；

2.3.3 监理人更换总监理工程师时，应提前 7 天向发包人书面报告，经发包人同意后方可更换；更换其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知发包人；

2.3.4 监理人员有下列情形之一的，监理人应及时更换：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 除因去世或重病、重伤（持有县级以上医院证明）两个月以上不能履行职责的，有违法违规违纪行为被暂停或吊销任职资格的，因退休、调离原工作单位并与新单位建立劳动人事社保关系的，及其他不可抗拒原因外，监理人员不得调整。

- 履行职责

2.4.1 监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按法律法规、工程建设标准及本合同履行职责，独立、公正开展工作；

2.4.2 对发包人和承包人提出的意见和要求，及时提出处置意见；协助协商解决发包人与承包人之间的合同争议，需要仲裁或诉讼的，提供必要的证明资料；

2.4.3 在专用条件约定的授权范围内处理合同变更事宜，超出授权范围的应书面报发包人批准；紧急情况下为保护财产和人身安全发出的指令，应在 24 小时内书面报发包人；

2.4.4 发现承包人人员不能胜任本职工作的，应及时向发包人反映并建议调换；

2.4.5 发现重大工程质量安全事故隐患且施工单位拒不整改或不停止施工的，应及时向发包人和工程属地住房城乡建设主管部门报告；已尽到法定和约定义务并履行报告责任的，可免除相关责任。

- 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向发包人提交监理规划、监理月报、专项报告等文件。

- 文件资料

合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用图纸、报告及记录文件；工程竣工后，按档案管理规定将监理文件归档并移交发包人。

- 使用发包人的财产

监理人无偿使用发包人提供的房屋、资料、设备，应妥善保管和使用，合同终止时提交清单并按约定移交。

- 守法诚信与廉洁

2.8.1 监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益，不得 “吃拿卡要”、索要或收受礼金、有价证券等；

2.8.2 不得与承包人串通弄虚作假、增加工程投资或影响工程质量安全；

2.8.3 不得向施工单位推荐工程材料、设备、施工队伍；

2.8.4 遵守廉政责任书约定，违反者按约定承担违约责任。

- 发包人的义务

- 告知

发包人应在与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师及项目监理机构的权限，如有变更应及时通知承包人。

- 提供资料

发包人应无偿向监理人提供工程立项文件、勘察设计文件、施工图纸、承包合同等相关资料，并及时提供最新资料；要求采用国外规范标准的，由发包人负责提供外国文本和中文译本。

- 提供工作条件

3.3.1 发包人应按约定派遣相应人员，提供办公用房、生活用房、试验用房等房屋及通讯、办公、检测等设备，供监理人无偿使用；

3.3.2 负责协调工程建设中的所有外部关系，为监理人履行合同提供必要的外部条件。

- 发包人代表

发包人应授权一名熟悉工程情况的代表负责与监理人联系，签订合同后 7 天内将代表姓名和职责书面告知监理人；更换代表应提前 7 天通知监理人。

- 意见或要求

发包人对承包人的任何意见或要求，应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

- 答复

发包人应在专用条件约定的时间内，对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复；逾期未答复的，视为认可。

- 支付

发包人应按本合同约定及时足额支付酬金，不得拖欠；逾期支付的，应承担违约责任。

- 保障监理人权利

发包人应保证监理人正常行使合同约定的监督、管理权利，支持监理人依法依规履行职责，不得干预监理人的独立判断和公正决策。

- 违约责任

- 监理人的违约责任

4.1.1 监理人未履行合同义务的，应承担相应责任；给发包人造成损失的，应予以赔偿，赔偿金额按专用条件约定计算，最高不超过酬金总额；

4.1.2 监理人索赔不成立时，应赔偿发包人由此发生的费用；

4.1.3 违反本合同廉洁约定的，按专用条件约定支付违约金，发包人有权要求更换涉事人员，情节严重的可解除合同；

4.1.4 未按规定落实实名制考勤、人员更换不符合约定的，按专用条件约定支付违约金。

- 发包人的违约责任

4.2.1 发包人未履行合同义务造成监理人损失的，应予以赔偿；

4.2.2 发包人索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用；

4.2.3 未能按期支付酬金超过 28 天的，应按专用条件约定支付逾期付款利息；

4.2.4 签订 “阴阳合同”、恶意拖欠监理费用的，应承担相应行政责任和民事赔偿责任。

- 除外责任

因非监理人的原因且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任；因不可抗力导致合同不能履行的，双方各自承担自身损失。

- 支付

- 支付货币

酬金以人民币支付，涉及外币支付的，在专用条件中约定货币种类、比例和汇率。

- 支付申请

监理人应在每次应付款时间的 7 天前，向发包人提交支付申请书，说明当期应付款总额及款项明细。

- 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用；创优奖励按专用条件约定支付。

- 有争议部分的付款

发包人对支付申请书有异议的，应在收到后 7 天内书面发出异议通知；无异议部分按期支付，有争议部分按争议解决条款处理。

- 合同生效、变更、暂停、解除与终止

- 生效

除法律另有规定或专用条件另有约定外，双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位章后，本合同生效。

- 变更

6.2.1 任何一方提出变更请求，经双方协商一致后可进行变更；

6.2.2 因非监理人原因导致监理期限延长、工作内容增加的，视为附加工作，附加工作酬金按专用条件约定计算；

6.2.3 合同签订后，相关法律法规、标准修订导致监理范围、时间、酬金变化的，双方协商调整；

6.2.4 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加或减少的，正常工作酬金按专用条件约定调整。

- 暂停与解除

6.3.1 双方协商一致可解除合同；

6.3.2 因非监理人原因导致工程施工暂停，发包人通知监理人暂停工作的，除不可抗力外，应补偿监理人损失；暂停部分工作超过 182 天，监理人可解除该部分义务；暂停全部工作超过 182 天，监理人可解除本合同；

6.3.3 监理人无正当理由未履行义务的，发包人通知限期改正，逾期未收到合理解释的，可解除合同；

6.3.4 发包人未按约定支付酬金，监理人发出催付通知后 14 天内仍未支付或未提出合理延期安排的，监理人可暂停工作，暂停工作后 14 天内仍未获得酬金的，可解除合同。

- 终止

监理人完成全部工作、双方结清并支付全部酬金后，本合同终止；合同解除后，结算、清理、争议解决条款仍然有效。

- 争议解决

- 协商

双方应本着诚信原则协商解决争议。

- 调解

协商不成的，可提交专用条件约定的调解人进行调解。

- 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁，或向工程所在地人民法院提起诉讼。

- 其他

- 外出考察、检测、咨询费用

经发包人同意，监理人员外出考察、材料设备检测、组织咨询论证会等发生的费用，由发包人支付，支付时间在专用条件中约定。

- 奖励

监理人提出的合理化建议使发包人获得经济效益的，按专用条件约定支付奖励金额。

- 保密

双方不得泄露对方及第三方申明的保密资料，保密事项和期限在专用条件中约定。

- 通知

本合同涉及的通知均采用书面形式，送达对方时生效，收件人应书面签收。

- 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权，未经发包人同意，不得在本合同以外的项目中使用；合同履行期间及终止后两年内出版涉及本工程的监理资料，应征得发包人同意。

- 专用条件

- 定义与解释

- 1.1解释

1.1.1 本合同文件除使用中文外，还可用        （如无则填“无”）；

1.1.2 补充解释顺序约定：                                      。

- 监理人的义务

- 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：

房屋建筑工程：建筑、结构、装修、给排水、电气、智能化、消防、人防、暖通、电梯、基坑支护、室外市政、园林景观、其它：     等。

市政基础设施工程：道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、公共交通工程、轨道交通工程、给水工程、排水工程、燃气工程、热力工程、环境卫生工程、照明工程、绿化工程、其它：     等。

具体以招标文件及设计文件约定的范围为准。

（注：划“√”为确认，划“×”或未勾选为否认，下同）

2.1.2 监理工作内容还包括但不限于：

（1）施工准备阶段：审查施工单位资质和施工技术及方案，协助签订工程承建合同；建立监理机构，配备专业监理人员，编制监理质量体系文件、监理规划和实施细则等；配备齐全的监理设备和必要的工作生活条件；开展施工环境和开工条件的调查与现场核查，并进行工艺实验；在开工前对控制点进行复测、放样检查验收及审核土石方工程量等。

（2）建设施工阶段：对工程建设进行投资控制、质量控制（包括工程所在地规定的监理平行检测）、进度控制；进行安全监理管理、合同管理、信息管理工作，独立、自主、公正地协调好项目委托人和各承建方之间的关系，充分发挥监理工程师的组织职能、服务职能、控制职能，保障工程按计划高效、优质、经济地顺利完成；组织各分部工程验收等；按规范要求组织工程验收等。

（3）竣工验收阶段：监理要负责组织工程预验收，协助委托人主持单位工程的竣工验收工作，整理提交规范化的监理资料和监理报告，协调建设各方提交竣工验收资料，并保证按时顺利通过上级部门的竣工验收。

（4）缺陷责任期：缺陷责任期内，监理制定工作计划，按照委托人要求，组织保修工程检查，鉴定缺陷责任，督促责任方按照合同及规范规定处理，并督促保修工作的执行和验收。

（5）协助委托人落实必须提供的施工条件，检查第三方开工准备工作、向有关管理部门办理工程建设报建、开工申请等手续。

（6）协助委托人组织施工图设计会审及设计交底，审核施工组织设计、施工技术措施计划、作业指导书、工艺试验评定以及使用的主要材料的质量、用量等。

（7）督促施工单位建立健全各项施工管理制度，并监督其实施。

（8）合同管理：本着“公平”“诚信”“效率”的原则，“公正”“科学”“及时”地发布指示和作出裁决，不仅促使委托人和施工单位履行各自的合同义务，切实充分协调好双方之间的合同行为，同时在委托人和施工单位之间建立起一种相互支持、相互促进的伙伴型关系，以便使合同实施结果达到工期、成本和质量的整体最优化结果。

（9）工程投资控制

①协助委托人控制进度款的支付。监理人应做到避免滥用职权、不合格工程亦支付、重复计量、超前支付、超量支付等情况的发生。

②监理人应按《中华人民共和国民法典》规定行使和履行合同的全部权利义务，切实保障工程质量、工程进度和施工安全，严格控制工程造价。

③根据工程节点要求，审核工程总用款计划和实施中的年、季、月用款计划，并经委托人审定后实施。

④根据审定的项目进度计划，符合施工单位当月完成经验收合格的工程量月报和下月用款报表（应细分各单项工作，并尽可能以工程合同为依据），作为每月/期拨付工程款项的依据和下月/期的用款计划。

⑤根据年、季、月施工计划，负责审核年、季、月的投资完成报表、财务用款计划报表等工作。

⑥督促施工单位提交竣工图，并对竣工图进行审核及签字确认；审核项目工程造价结算，并在30日内完成审核并签属意见。

⑦审核施工单位提交的项目进度款申请报告，并在收到报告  日内完成审核工作。

⑧评估工程变更项目的合理性、可行性，并对工程变更预算进行复核，供委托人参考和决策。

⑨其它工程投资管理工作。

（10）工程进度控制

①协助委托人编制工程控制性进度计划，提出工程控制性进度目标，并以此为基础审查批准总承包单位提出的施工进度计划，检查其实施情况；督促总承包单位采取切实有效的措施实现监理合同目标要求，当实施进度发生较大偏差时，及时向委托人提出调整控制性进度计划的建议、意见，并在委托人批准后调整。

②严格按批准的计划进度管理，一旦达不到计划进度要求或发生进度延缓倾向，应及时向委托人报告查明原因，并采取有效措施予以补救，在法律及实际情况许可的条件下，确保总工期不变和项目的如期完成。

③定期组织召开工程例会，及时分析、协调、平衡和调整工程进度，每月  日前向委托人提供上月有关进度信息和存在问题。

④每月  日前向委托人和有关部门提出上月单位工程计划完成情况报表、工程计划报表和形象进度报表及建设动态。

⑤有权根据施工合同执行情况发布开工令、停工令和复工令（须事先通知委托人，紧急情况下可先发布，事后应在24小时内及时通知委托人）。

⑥其它工程进度管理工作。

（11）工程质量控制

①审查第三方的质量保证体系和措施，核实质量文件材料。依据监理合同文件、设计文件、技术规范与质量检验标准，对施工前准备工作进行检查，对施工工序与资源投入进行检查、签证和施工质量评价；重要程序要督促施工单位制定预控措施并监督实施，对施工中出现的威胁安全或影响质量的重大问题，及时发出“暂时停止施工通知”或“工程暂停令”，并制定处理措施；协助委托人组织质量事故调查、分类评定质量事故等级、审批质量事故处理措施。为了实现本工程项目施工质量要求，根据合同所规定的工程监理项目，监理人应作好施工过程中重点工序的旁站监理工作，以保证工程质量始终处于受控状态。

②协助委托人办理工程质量监督申报等手续。

③负责组织工程实施过程中分项分部工程的验收，包括隐蔽工程和各类材料、设备的验收。

④项目具备预验收条件时，按规定组织各有关方面进行项目竣工预验收，并协助委托人完成竣工验收手续。

⑤其它工程质量管理工作。

（12）施工安全监督

审查施工安全措施、劳动防护和环境保护措施等，并负责检查、督促落实执行；参加重大安全事故调查并提出处理意见；协助委托人做好现场施工平面管理，监督检查安全文明施工，书面提出存在问题及整改意见。

（13）协助委托人组织召开工程调度协调会，做好监理合同授权范围内的参建各方协调工作，编发施工协调会会议纪要。协调不同施工单位（或承包商）之间、委托人与施工单位之间的关系，在委托人的授权范围内协调其他关系；解决工程进度、工程质量、工程费用、施工安全、环保要求等各项控制目标之间的矛盾等等。

（14）信息管理：将监理日志、监理月报、季报、年报、各类工程测试、评定及验收、交接记录报告等收集整理并归档；对委托人、设计单位及施工单位、质监站等其他方面的信息进行有效管理；作好现场监理记录及反馈，作好会议纪要等；建立完善的报告制度，规范各种格式，使之符合相关规范。

（15）参与审查工程项目竣工文件材料以及其他相关工作，并核对施工单位的工程移交清单的准确性。

（16）缺陷责任期（保修期）内相关工作：

①协助委托人与施工单位签订保修协议书；

②制订保修阶段工程计划，保修期按委托人与施工单位签订保修书中约定执行；

③定期检查项目使用和运行情况；

④检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，下达指令要求承包人进行修复；

⑤审核质量缺陷修复方案，监督修复过程并进行验收；

⑥整理保修阶段的各项资料。

（17）监理文件材料整理：编制整理监理服务的各种文件（周报、月报等）、通知、记录、检测文件材料、图纸等，监理服务合同完成或终止时移交给委托人。

2.1.3 监理目标：

（1）进度控制目标：为委托人下达开工令之日起按各分项工程施工合同的进度要求完工并交付委托人管理。

（2）质量控制目标：公平、诚信、科学地开展工程监理相关服务工作，成果文件符合国家、湖北省现行有关工程建设管理规范、规定，施工质量符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求，符合《建筑工程施工质量验收统一标准》标准及相应配套的各专业验收规范，工程质量合格。

必须达到     星级或以上绿色建筑标准。

配合本项目获评：“湖北省建设工程质量水平评价证书”（质量评价结果可评为“湖北省领先”“湖北省先进”（或“湖北省观感好”）两个水平等级中任一评价等级）、“湖北省建设工程优质奖”、“中国建设工程鲁班奖”、其它：       。若未获评则监理人须向发包人支付    万元的违约金（建议按项目规模设置，国家、省、市级分别不超过监理合同价的3%、2%、1%）。

（3）安全文明监理要求: 做好工程施工的安全监理工作，保证施工场地清洁、扬尘及噪音管理符合环境卫生管理的有关规定。配合本项目获评：“湖北省房屋市政工程施工安全规范化管理交流工地”、“湖北省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”、“全国建设工程项目施工安全生产标准化工地”、其它：        。若未获评则监理人须向发包人支付    万元的违约金（建议按项目规模设置，国家、省、市级分别不超过监理合同价的3%、2%、1%）。

（4）投资控制目标：控制在工程概算（估算）投资额范围内。

- 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据：

（1）适用的法律、行政法规、部门规章及湖北省地方性法规、规范性文件；

（2）与工程有关的国家标准、行业标准、地方标准；

（3）工程设计文件及其他有关文件；

（4）本合同及发包人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同；

（5）《湖北省建设工程监理与相关服务收费参考标准（试行）》《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）等；

（6）双方补充约定的其他依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定                            。

- 项目监理机构和人员

2.3.1 项目监理机构人员配置：

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 注册证书编号 | 到岗时间 | 考勤要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 |  |  |  |  | 每月现场施工日出勤率≥60%，每日出勤≥4 小时 |
| 专业监理工程师 |  |  |  |  | 每月现场施工日出勤率≥70%，每日出勤≥4 小时 |
| 监理员 |  |  |  |  | 每月现场施工日出勤率≥70%，每日出勤≥4 小时 |

2.3.2 监理人员要求：

（1）监理人应当按照合同约定的时间安排本单位相关人员进场，监理人不按合同约定的时间（如投标文件中提出的人员进场计划）安排本单位相关人员进场，或未全部进场的，监理人应按人员类型，从约定时间届满的次日起，向委托人支付违约金。其中项目总监1万元/人/日，其他监理人员5千元/人/日。

（2）对工程现场的有关监理人员实行人脸识别电子化考勤。对于不按规定进行人脸识别电子化考勤或自然月考勤天数不达下列要求的，视同缺岗。监理人员如有特殊原因外出的，应征得委托人同意并书面通知委托人。如不按规定进行人脸识别电子化考勤或考勤时间不达要求的监理人应按人员类型向委托人相应支付考勤不足天数额违约金。其中项目总监按1万元/天的标准，其他监理人员按5千元/天的标准。若人员累计缺岗达5次，委托人有权认为该人员无法正常履行合同约定的责任和义务，并要求更换。若被更换人员属于施工现场关键岗位人员的，监理人还需按合同条款承担对应违约责任。

（3）所有监理人员应做好上班时间考勤记录，总监理工程师或总监理工程师代表（若有）、专业监理工程师、监理员须进驻现场，如项目实际需要，资料员、造价工程师须按委托人要求出场或驻场。总监理工程师或总监理工程师代表（若有）每月现场施工日出勤率超过60%，每日出勤时间累计不得小于4小时（监理项目合同金额不足5000万元的，每日出勤时间累计不得小于2小时）；其他监理人员每月现场施工日出勤率超过70%，且以上人员每日出勤时间累计不得小于4小时方为有效考勤。应进行人脸识别电子化考勤的监理人员不按规定进行人脸识别电子化考勤或考勤时间不达要求的，监理人应按人员类型向委托人相应支付考勤不足天数额违约金。其中项目总监按1万元/天的标准，其他监理人员按5千元/天的标准。若人员累计缺岗达5次，委托人有权认为该人员无法正常履行合同约定的责任和义务，并要求更换。若被更换人员属于施工现场关键岗位人员的，监理人还需按合同条款承担对应违约责任。

（4）须进行人脸识别电子化考勤的监理人员必须在施工现场的人脸识别电子化考勤系统上进行电子化考勤，监理人员不在施工现场进行电子化考勤，或存在照片打卡、远程打卡或修改打卡数据等其他弄虚作假行为的，监理人应按人员类型向委托人支付相应违约金。其中项目总监按2万元/次的标准，其他人员按1万元/次的标准。委托人有权认为该人员无法正常履行合同约定的责任和义务，并要求更换监理人员。若被更换人员属于施工现场关键岗位人员的，监理人还需按合同条款承担对应违约责任。

（5）被考勤监理人员在施工工地开工期间如有特殊情况需离开施工现场，须事先告知委托人并在考勤系统上进行请假报备。其中外出参加会议的，需由委托人在考勤系统上传会议通知、签到表后，可将外出参会时间计入考勤。被考勤监理人员未经事先报备擅自离开施工现场，一经发现被考勤监理人员未经事先报备擅自离开施工现场或不到岗的，监理人应按人员类型向委托人支付相应违约金。其中项目总监须按1万元/人/次的标准，其他监理人员按5千元/人/次的标准。若人员累计此情况达5次，委托人有权认为该人员无法正常履行合同约定的责任和义务，并要求更换监理人员。若被更换人员属于施工现场关键岗位人员的，监理人还需按合同条款承担对应违约责任。

（6）施工现场关键岗位人员被锁定后，锁定期间不得再参与市内、市外建设项目投标，也不得到其他建设项目新任职，监理人员被锁定后，锁定期间仍参与市内、市外建设项目投标，或到其他建设项目新任职的，监理人应按人员类型向委托人支付相应违约金。其中项目总监，每人每次按监理合同价款5％或10万元的标准；其他监理人员，每人每次按监理合同价款5‰或1万元的标准。

2.3.3 在合同履行期内，施工现场关键岗位人员中的监理人员，除下列特殊情形外原则上不得更换：

①在项目实施期间退休或者辞职，且未被项目参建单位以及其上级（下属）单位留用的；

②死亡的；

③因怀孕、产假、重病或者重伤两个月以上不能履行职责的；

④因违法被责令停止执业；

⑤无法正常履行合同约定的责任和义务，经项目建设单位“三重一大”会议集体决策认为不称职需要更换的；

⑥因涉嫌犯罪被羁押或者被采取留置措施的；

⑦因犯罪被判刑的。

出现特殊情形④至⑦项时，发包人应当要求监理人更换人员监理人应在规定期限内更换人员，并按人员类型向委托人支付相应违约金。其中项目总监，每人每次按工程合同价款  （5％或10万元）的标准；其他监理人员，每人每次按工程合同价款  （5‰或1万元）的标准。

增加：

2.3.4 监理人应当按照合同、承诺组织满足招标文件、投标承诺资格条件的本单位相关人员到岗履约，否则属于单方面更换人员或擅自更换人员。监理人单方面更换人员或擅自更换人员或作出实质性更换行为的，监理人应按人员类型向委托人支付相应违约金。其中项目总监，每人每次按监理合同价款5%或10万元的标准；其他监理人员，每人每次按监理合同价款5‰或1万元的标准。委托人保留要求监理人按照招标文件、投标文件及合同约定组织人员到岗履约的权利。

2.3.5当监理人员出现需要更换施工现场关键岗位人员的特殊情形时，委托人应当要求监理人在一定期限内（期限根据项目实际而定）更换人员，监理人超过限期仍不更换人员的，监理人应按人员类型，从超过限期的次日起，向委托人支付违约金。其中项目总监1万元/人/日，其他监理人员5千元/人/日。

2.3.6 监理人在人员更换过程中不得有弄虚作假行为，监理人在人员更换过程中弄虚作假的，监理人应按人员类型向委托人支付相应违约金。其中项目总监，每人每次按监理合同价款5％或10万元的标准；其他监理人员，每人每次按监理合同价款5‰或1万元的标准。委托人保留要求监理人限期整改弄虚作假更换人员行为的权利。

- 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：监理规范内权利。

在任何涉及工程延期和工程变更的事项，监理人都须请示委托人同意后方可向承包人发布变更通知。凡涉及费用增加的签证、工程变更须经委托人同意并经确认方可执行并有效。

在涉及工程延期      天内和（或）金额       万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：                 。

- 提交报告

监理人应提交的报告种类、时间和份数：

| 报告名称 | 提交时间 | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 监理规划 | 第一次工地会议 7 天前 | 份 |
| 监理月报 | 每月 日前 | 份 |
| 专项报告 | 事件发生后 天内 | 份 |

- 使用发包人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：               。

监理人应在本合同终止后       天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：                         。

- 发包人的义务

- 发包人提供资料的具体清单、份数及时间：

| 资料名称 | 份数 | 提供时间 |
| --- | --- | --- |
| 工程立项文件 |  |  |
| 勘察设计文件 |  |  |
| 施工图纸 |  |  |
| 承包合同 |  |  |

- 提供工作条件

发包人提供的房屋、设备清单：

| 名称 | 数量 | 规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公用房 |  |  |  |
| 检测设备 |  |  |  |

- 发包人代表

发包人代表为：         ，联系电话：                      。

- 答复

发包人同意在     天内对监理人书面提交的事项给予答复。

- 违约责任

- 监理人的违约责任

4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失 × 正常工作酬金 ÷ 工程概算投资额（或建筑安装工程费）；

4.1.2 违反廉洁约定的违约金：        元 / 次；

4.1.3 人员未按要求考勤的违约金：总监理工程师        元 / 天，其他监理人员        元 / 天；

4.1.4 未按约定更换人员的违约金：总监理工程师        元 / 次，其他监理人员        元 / 次。

- 发包人的违约责任

4.2.1 发包人赔偿金额的确定方法：        ；

4.2.3 逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额 × 全国银行间同业拆借中心公布的同期同类贷款市场报价利率（LPR）× 拖延支付天数。

- 支付

- 支付货币

币种为：         ，比例为：         ，汇率为：         （如无外币支付则填 “无”）。

- 支付酬金

5.3.1 正常工作酬金支付方式：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 本合同签订后 7 天内 | ≥10% |  |
| 第二次付款 | 工程进度达 % 时 |  |  |
| 第三次付款 | 工程竣工验收合格后 | ≥90% |  |
| 最后付款 | 缺陷责任期届满 14 天内 | 100% |  |

5.3.2 附加工作酬金计算方法：

附加工作酬金＝本合同期限延长时间（天）× 正常工作酬金 ÷ 协议书约定的监理与相关服务期限（天）；

5.3.3 合理化建议奖励金额：

奖励金额＝工程投资节省额 ×     %（奖励比率）；

5.3.4 创优奖励：

获得国家级优质工程奖奖励     元，省级     元，市级     元。

- 合同生效、变更、暂停、解除与终止

- 生效

本合同生效条件：         （如无特殊约定则填 “双方签字盖章后生效”）。

- 变更

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额＝工程投资额或建筑安装工程费增加额 × 正常工作酬金 ÷ 工程概算投资额（或建筑安装工程费）；

6.2.6 正常工作酬金扣减方法：

按减少工作量的比例同比例扣减。

- 争议解决

- 调解

本合同争议调解机构为：            （如无则填 “无”）。

- 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第    种：

（1）提请 仲裁委员会仲裁；

（2）向 （工程所在地）人民法院提起诉讼。

- 其他

- 检测费用

发包人应在检测工作完成后 天内支付检测费用。

- 咨询费用

发包人应在咨询工作完成后 天内支付咨询费用。

- 保密

发包人申明的保密事项和期限：                          ；

监理人申明的保密事项和期限：                          ；

第三方申明的保密事项和期限：                          。

- 补充条款

9.1在合同执行过程中，监理人和监理人员行为要保持公正，不得违规收取加班费，不得“吃拿卡要”向承包人索要各种费用、物品或器具。监理人员收取承包人或施工队伍加班费，或者“吃拿卡要”向承包人、施工队伍索要各种费用、物品或器具的，监理人应按10万元/次的标准向委托人支付违约金，委托人有权认为该监理人员无法正常履行合同约定的责任和义务，并要求更换监理人员。若被更换人员属于施工现场关键岗位人员的，监理人还需按合同条款承担对应违约责任

9.2在合同执行过程中，监理人和监理人员行为要保持公正，不得与承包人串通，弄虚作假、增加工程投资或影响工程质量安全。监理人与承包人串通，弄虚作假、增加工程投资或影响工程质量安全的，监理人应按50万元以上100万元以下且不超过造成损失的30%的标准向委托人支付违约金，按照监理合同约定向委托人支付赔偿金。委托人有权认为涉事监理人员无法正常履行合同约定的责任和义务，并要求更换监理人员。若被更换人员属于施工现场关键岗位人员的，监理人还需按合同条款承担对应违约责任。

9.3在合同执行过程中，监理人和监理人员行为要保持公正，不得向施工单位推荐工程材料、设备、工程施工队伍。监理人员向承包单位推荐工程材料、设备、工程施工队伍的，监理人按照10万元/次的标准向委托人支付违约金，按照监理合同约定向委托人支付赔偿金。委托人有权认为该监理人员无法正常履行合同约定的责任和义务，并要求更换监理人员。若被更换人员属于施工现场关键岗位人员的，监理人还需按合同条款承担对应违约责任。

9.4在合同执行过程中，监理人和监理人员行为要保持公正，不得行贿、受贿。监理人或监理人员行贿、受贿，经生效的司法判决证明行贿、受贿犯罪的。监理人应按20万元/次的标准向委托人支付违约金，委托人有权要求更换涉案监理人员。若被更换人员属于施工现场关键岗位人员的，监理人还需按合同条款承担对应违约责任。情节严重的，委托人将单方面终止监理合同，并没收监理人的履约担保。

9.5监理人应当按照监理规范要求开展监理工作。监理人员不按规范开展监理，应旁站未旁站、不及时检查和签认现场资料、不负责任乱签字、不按要求建立有关工作台帐及监理日志等，监理人应按3千元/次的标准向委托人支付违约金。

9.6监理人应当根据有关规定和委托人委托，对质量安全等事项进行监督和审核把关。具体约定如下：

(1)监理人员未对质量安全等事项尽到监督和审核把关职责。如隐蔽工程未全过程旁站、不按规定审批危大工程方案、未能发现施工现场严重违规作业或发现但没有采取有效措施制止，发现转包、违法分包未及时报告，未对施工单位人员履约情况进行监理等，监理人应按5千元/次的标准向委托人支付违约金。

(2)监理人被认定在质量、安全事故中有责任的，监理人应按照一般事故2万元/次，较大事故5万元/次，重大事故10万/次，特大事故30万元/次的标准向委托人支付违约金。

(3)监理单位将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，监理人应按5万元以上100万元以下且不超过造成损失的30%的标准向委托人支付违约金，按照监理合同约定向委托人支付赔偿金。

9.7监理人不得转让监理业务，监理人转让监理业务的，委托人要求监理人立即改正，监理人应当按照监理合同金额的15%以上50%以下且不超过造成损失的30%的标准向委托人支付违约金。

# 附录：

附录A：相关服务的范围和内容

附录B：委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录C：监理主要人员

附录D：监理安全生产文明协议

附录E：监理廉政责任书

## 附录F：湖北省房屋市政工程监理履约评价细则

## 附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：

。

A-2 设计阶段：

。

A-3 保修阶段：

。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：

。

## 附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

## 附录C  监理主要人员

1.投入本项目的监理主要人员

| 序号 | 任职人员岗位 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 |  | 具有 相关专业中级（或以上）职称 具有建设主管部门颁发的注册于投标人本单位的 工程专业注册监理工程师执业证书。 具有本科或以上学历。 |
| 2 | 总监理工程师代表（如有） |  | 具有 相关专业中级（或以上）职称 具有建设主管部门颁发的注册于投标人本单位的 工程注册监理工程师证书。 |
| 3 | 土建专业监理工程师（如有） |  | 具有建筑相关专业中级（或以上）职称 具有建设主管部门颁发的注册于投标人本单位的建筑相关注册监理工程师证书或专业监理工程师培训证书。 |
| 4 | 市政专业监理工程师（如有） |  | 具有市政相关专业中级（或以上）职称 具有建设主管部门颁发的注册于投标人本单位的市政相关注册监理工程师证书或专业监理工程师培训证书。 |
| 5 | 机电安装专业监理工程师 （如有） |  | 具有机电安装相关专业中级（或以上）职称 具有建设主管部门颁发的注册于投标人本单位的机电安装工程注册监理工程师证书或专业监理工程师培训证书。 |
| 6 | 装饰装修专业监理工程师 （如有） |  | 具有建筑相关专业中级（或以上）职称 具有建设主管部门颁发的注册于投标人本单位的房屋建筑工程注册监理工程师证书或专业监理工程师培训证书。 |
| 7 | 暖通专业监理工程师（如有） |  | 具有暖通相关专业中级（或以上）职称 具有建设主管部门颁发的注册于投标人本单位的房屋建筑工程注册监理工程师证书或专业监理工程师培训证书。 |
| 8 | 造价工程师 （如有） |  | 具有注册于投标人本单位的住建部颁发的注册造价工程师注册证或一级造价工程师注册证书。 |
| 9 | 监理员 |  | 具有《工程建设监理从业人员教育培训证书》或《监理员证书》或《监理员培训合格证书》或《注册监理工程师执业证书》。 |
| 10 | 资料员（如有） |  | 具有岗位证或管理手册或岗位培训合格证书的。 |
|  | ... |  |  |

注：（1）本表为投入本项目的监理主要人员（按专用条款2.3.1第（6）执行）。委托人有权在施工期间根据工程进度及现场需要，要求增派监理人员。
2.监理人派遣的人员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 在本项目担任职务 | 专业 | 技术职称 | 注册证或上岗证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

## 附录D  监理安全生产文明协议

监理安全生产文明协议

委托人：

监理人：

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》《湖北省安全生产条例》等有关法律、法规的规定，结合      项目实际情况，按规定签订如下协议。

- 一、委托人的权利与义务

- 1、遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

- 2、按国家有关规定保证安全生产所必需的资金投入。

- 3、保证不将工程项目发包（分包）给不具备安全生产条件或者不具备相应资质的单位或个人。

- 4、对监理人在监理过程中依照合同或依法采取的有效管理、监控措施，如停工、停用等给予支持；对监理人以公司文件书面形式提交并要求作出决定的事宜在规定时限内作出书面决定。

- 5、授权工地常驻代表负责与监理人联系安全生产、文明施工的事宜，如需更换此人时提前通知监理人。

- 二、监理人的权利与义务

- 1、遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强工程建设安全的管理及监理，建立、健全安全管理和监理责任制度，保证工程建设的安全。

- 2、建立、健全安全生产文明管理和监理的组织、明确安全监理人员的职责。

- 3、建立安全生产文明施工的专项监理制度或方案。

- 4、对施工单位的资质进行审查，对无资质单位会同委托人不准进入。

- 5、对施工单位提供的安全施工组织设计及专项安全技术方案进行审核。

- 6、对施工人员、材料、主要设备的使用和运行状况进行检查并记录。

- 7、对重要施工环节和安全事故易发工序实施旁站或巡检。

- 8、按规定对安全措施费用的列支和使用实施有效监控。

- 9、及时制止施工单位明显违章指挥和操作的行为。

- 10、对危及工程和人员安全的施工及设备的使用，及时下达停工（停用）指令，坚决予以纠正。

- 11、对施工现场存在的安全隐患及时发出整改通知并向安监机构报告。

- 12、对因安全原因被建设行政主管部门和监督机构责令停工整改的，要积极主动抓好督促落实并及时反馈情况。

- 13、督促施工单位按规定购买施工意外保险和搞好文明施工管理。

- 14、参与安全事故的调查处理。

- 15、参与事故应急救援预案的公布和演练。

- 16、做好安全监理记录，日记和监理月报等资料整理，并督促承包单位及时整理现场安全管理文件资料。

三、本协议一式  份，具有同等法律效力，委托人执  份，监理人执  份。

委托人：（公章）              监理人：（公章）

法定代表人或                  法定代表人或

其授权代表：                  其授权代表：

电　 话：                     电　  话：

传　 真：　                   传　  真：

## 附录E  监理廉政责任书

监理廉政责任书

委托人：

监理人：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 合同双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格履行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。

（四）发现双方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 委托人的责任

委托人的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向监理人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在监理人和相关单位报销任何应由委托人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受监理人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的监理人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向监理人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同委托人或委托代理人工程项目合同有关的监理分包项目等活动。不准向监理人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向监理人和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条 监理人的责任

应与委托人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行监理职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向委托人和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为委托人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为委托人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用委托人、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为委托人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）委托人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）监理人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定由相关部门对监理人工作人员给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式   份，委托人执   份，监理人执   份。

委托人：（公章）              监理人：（公章）

法定代表人或                  法定代表人或

其授权代表：                  其授权代表：

电　 话：                     电　  话：

传　 真：　                   传　  真：

## 附录F   湖北省房屋市政工程监理履约评价细则

| 建设单位名称 |  | 评价期限 |  | 年 月 日 至 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 项目负责人 |  | 联系方式 |  |  |
| 市场化代建 单位名称 |  | 负责人 及联系方式 |  |  |
| 企业地址 |  |  |  |  |
| 项目单位名称 |  | 负责人 及联系方式 |  |  |
| 承包单位名称 |  | 承包单位资质 |  |  |
| 法定代表人 及联系方式 |  | 项目负责人 及联系方式 |  |  |
| 企业地址 |  |  |  |  |
| 承包单位名称 （联合体） |  |  | 承包单位资质 （联合体） |  |
| 法定代表人 及联系方式 |  |  | 项目负责人 及联系方式 |  |
| 企业地址 |  |  |  |  |
| 监理单位名称 |  |  | 企业地址 |  |
| 法定代表人 及联系方式 |  |  | 项目总监 及联系方式 |  |
| 工程名称 |  |  | 工程地点 |  |
| 得分/等级 |  |  |  |  |

| 序号 | 分 项 内 容 | 满分分值 | 评 价 标 准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员配备 | 15 |  |  |  |  |
| 1 | 项目总监履职 | 6 | 以湖北省房屋市政工程建设领域实名制管理平台为准计算到岗率： 1.1 项目总监到岗率≥60%，不扣分； 1.2 55%≤项目总监到岗率<60%，扣2分； 1.3 50%≤项目总监到岗率<55%，扣4分； 1.4 项目总监到岗率<50%，扣6分； 1.5考勤时缺岗或被视为缺岗的，扣0.25分/人/次，弄虚作假的，扣0.5分/人/次。 （备注：以年度到岗率或月度到岗率最低值为准计算。） |  |  |  |
| 2 | 关键岗位人员履职 （项目总监除外） | 4 | 以建设单位按合同要求应在湖北省房屋市政工程建设领域实名制管理平台办理登记的项目所有关键岗位人员到岗率的算术平均值为准： 2.1 关键岗位人员到岗率≥70%，不扣分； 2.2 65%≤关键岗位人员到岗率<70%，扣2分； 2.3 60%≤关键岗位人员到岗率<65%，扣3分； 2.4 关键岗位人员到岗率<60%，扣4分； 2.5考勤时缺岗或被视为缺岗的，扣0.25分/人/次，弄虚作假的，扣0.5分/人/次。 （备注：1.按合同要求应办理但未办理登记的人员到岗率按0%计算；2.以年度到岗率或月度到岗率最低值为准计算。） |  |  |  |
| 3 | 人员更换 | 5 | 3.1未经项目建设单位批准擅自更换项目总监或单方面作出实质性更换行为或弄虚作假更换人员的，扣3分/次； |  |  |  |
|  |  |  | 3.2未经项目建设单位批准擅自更换关键岗位人员或单方面作出实质性更换行为或弄虚作假更换人员的，扣2分/人/次； |  |  |  |
|  |  |  | 3.3经项目建设单位“三重一大”会议集体决策认为不称职需更换人员，拒不更换的，扣2分/人/次。 |  |  |  |
| 4 | 人员锁定 |  | 被锁定人员在锁定期内仍参与市内、市外建设项目投标，或者再次到其他建设项目任职的，扣15分。（备注：此项为人员配备否决性情形。） |  |  |  |
| 二 | 质量控制 | 25 |  |  |  |  |
| 5 | 监理规划（实施细则、旁站方案）编制 | 5 | 5.1监理规划未于项目开工前编制、审批完成的，扣2分； |  |  |  |
|  |  |  | 5.2监理实施细则未于各专业实施前编制、审批完成的，扣2分； |  |  |  |
|  |  |  | 5.3监理旁站方案未于各专业实施前编制、审批完成的，扣1分。 |  |  |  |
| 6 | 施工组织设计（专项方案、技术交底）审批 | 5 | 6.1未督促施工单位在规定时间或工序开始前进行施工组织设计、专项方案、图纸会审、技术交底等的，扣2分/项； |  |  |  |
|  |  |  | 6.2未按规定时间审批施工组织设计（方案）、专项方案的，扣2分/项； |  |  |  |
|  |  |  | 6.3施工单位未按《施工组织设计》（方案、交底等）中技术方案、施工工艺、工期安排、特殊工艺作业，监理未及时发出整改通知的，扣1分/项。 |  |  |  |
| 7 | 原材料、设备、构配件质量控制 | 5 | 7.1对原材料、设备、构配件未经报批或检验不合格用于工程，未能及时发现及处理并留有记录的，扣2分/次； |  |  |  |
|  |  |  | 7.2工程使用的材料与批准的材料不符，但未能及时发现、处理并留有记录的，扣2分/次。 |  |  |  |
| 8 | 工程质量控制与质量验收 | 10 | 8.1未按规定对项目单位工程、分部工程、分项工程、隐蔽工程、检验批进行划分并组织验收，存在前一道工序未验收进入下一道工序的，扣2分/次； |  |  |  |
|  |  |  | 8.2旁站工作不规范、旁站记录不完整，签认不及时完备的，扣1分/项； |  |  |  |
|  |  |  | 8.3未对质量整改通知、暂停指令进行复查签认的，扣3分/次； |  |  |  |
|  |  |  | 8.4对于施工单位拒不整改或不暂停施工，未及时向建设单位和有关主管部门报告的，扣3分/次。 |  |  |  |
| 三 | 安全文明施工管理 | 25 |  |  |  |  |
| 9 | 安全文明施工管理、环境保护控制 | 25 | 9.1未审批施工单位编制应急预案、防风防汛应急预案，进行预演练且形成演练报告的，扣2分/项； |  |  |  |
|  |  |  | 9.2未审查分包单位资质、安全生产许可证及“安全管理人员”的安全考核合格证、特种作业人员上岗证及人证相符情况的，扣2分； |  |  |  |
|  |  |  | 9.3未按规定组织对大中型机械、脚手架、基坑支护等安全措施进行验收及办理核准手续的，扣2分； |  |  |  |
|  |  |  | 9.4对于施工单位拒不整改或不暂停施工，未及时向建设单位和有关主管部门报告的，扣3分/次； |  |  |  |
|  |  |  | 9.5安全事故处理不符合安全监理程序的，扣2分/次； |  |  |  |
|  |  |  | 9.6现场文明施工措施、防扬尘措施落实不到位，或造成环境污染，监理单位没有跟踪、监督或督促整改的，扣2分/项。 |  |  |  |
| 四 | 投资控制 | 10 |  |  |  |  |
| 10 | 工程投资控制 | 10 | 10.1未按合同要求完成工程计量、签证或进度款申请工作的，扣2分/项； |  |  |  |
|  |  |  | 10.2未按合同要求审批变更、变更记录及台账不清晰的，扣2分/次。 |  |  |  |
| 五 | 进度控制 | 10 |  |  |  |  |
| 11 | 工程进度控制 | 6 | 11.1未按合同要求审批施工总进度计划的，扣2分/项； |  |  |  |
|  |  |  | 11.2关键节点进度滞后或节点不符合合同要求，监理单位没有发出整改通知单、组织专题会等督促整改的，扣1分/项； |  |  |  |
|  |  |  | 11.3项目受行政主管部门处罚或停工，监理单位未履行监管职责的，扣3分/次。 |  |  |  |
| 12 | 延期和索赔管理工作程序 | 4 | 12.1工程延期或费用索赔发生时，监理单位未能及时地提供工程情况记录的，扣2分； |  |  |  |
|  |  |  | 12.2工程延期或费用索赔初审或审批依据错误的，扣2分。 |  |  |  |
| 六 | 配合与协调 | 15 |  |  |  |  |
| 13 | 配合情况 | 8 | 13.1不按照招标文件、中标人的投标文件以及本办法规定订立合同、补充协议，且项目监理单位有过错的，扣2分； |  |  |  |
|  |  |  | 13.2在项目合同约定范围内不配合建设单位及其他相关部门的工作，经建设单位（或代建单位）牵头有关单位集体核实的，扣2分/次； |  |  |  |
|  |  |  | 13.3监理人员违规收取加班费、“吃拿卡要”的，扣8分（以相关单位的处理文书为准）。 |  |  |  |
| 14 | 资料管理 | 7 | 14.1能够认真及时地按照监理合同要求做好监理记录、监理月报和各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作的，不扣分； 14.2按照监理合同要求，监理记录、监理月报和各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作不够规范的，扣3分； 14.3不能够按照监理合同要求做好监理记录、监理月报和各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作的，扣7分。 |  |  |  |
|  | 合 计 | 100 |  |  |  |  |
| 情况说明 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位对该参建单位（监理）履约表现的总体评价： （建设单位公章）（市场化代建单位公章）（项目单位公章） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.建设单位是指承担项目建设管理主体责任，执行基本建设计划，组织、督促项目建设工作，支配、使用项目建设投资的单位。实施集中建设管理的项目，由集中建设主体负责工程项目参建单位的合同履约评价工作。

- 2.实行市场化代建的项目，由市场化代建单位负责与其签订合同的代建项目参建单位的合

- 同履约评价工作。

- 项目单位是指具体承办项目的项目法人单位，项目主管部门也可作为项目单位。

- 每项分项内容的扣分原因需在“备注”栏说明并标明“详见附件*”。

- 履约评价具体考核内容参考《湖北省政府投资房屋市政工程项目标后履约评价管理办法（试行）》佛建[2024]102号执行。